Publicēts 27.01.2026

Projekts Nr. 2.1.1.5/1/24/I/001 “Klimata neitrāli risinājumi profesionālās izglītības iestāžu un koledžu izglītības programmās, vidē un infrastruktūrā”

2025. gada otrajā pusgadā noslēdzās 2 atklātie iepirkumu konkursi projekta darbību īstenošanai un noslēgti pakalpojuma līgumi.

2025.gada 2.oktobrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un SIA OWNER noslēgts līgums par apsaimniekošanas datu un procesu digitalizāciju, ēkas digitālās pases – platformas ieviešanu un pakalpojuma sniegšanu līdz 2029.gada 31.decembrim. Līdz 2025.gada beigām pabeigts sākotnējais posms - profesionālās izglītības iestāžu zemes, korpusu telpu tehniskās informācijas digitalizācija.

2025.gada 14.oktobrī noslēgts arī pakalpojuma līgums ar SIA Data Mining Solutions par būvju un inženiertehnisko sistēmu enerģijas patēriņa monitorēšanas platformas ieviešanu profesionālās izglītības iestādēs un koledžās un pakalpojuma sniegšanu līdz 2029.gada 31.decembrim. Līdz 2025.gada beigām platformā Energodati.lv lielākajai daļai profesionālās izglītības iestāžu uzsākta enerģijas monitorēšana.

Saules paneļu uzstādīšanai uz profesionālās izglītības iestāžu ēku jumtiem ir izsludināti 2 atklātie iepirkuma konkursi - Smiltenes tehnikumam un Kandavas Lauksaimniecības tehnikumam.

Projekta darbību īstenošanai ir uzsākta profesionālās izglītības iestāžu korpusu inženiertehniskā izpēte, apsekošana un automatizācijas specifikāciju izstrāde.

Projekta kopējais attiecināmais finansējums ir 19 140 000,00 eiro, tai skaitā, 85% Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums  16 269 000,00 eiro  apmērā un 15% valsts budžeta līdzfinansējums 2 871 000,00 eiro apmērā.

Projekta īstenošanas laiks – no vienošanās noslēgšanas brīža līdz 2029. gada 31. decembrim. Projekta darbību īstenošana uzsākta 2024. gada 1. oktobrī.