APSTIPRINĀTS
Projekta iepirkuma komisijas

2013.gada 13.jūnija sēdē, 
protokols Nr.1

NOLIKUMS

iepirkumam

„Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm”

identifikācijas Nr. VIAA 2013/25 ESF

A sadaļa

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

- Pasūtītājs

Valsts izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA) Profesionālās izglītības attīstības nodaļa (turpmāk tekstā – Pasūtītājs), kura īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr.2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001 (turpmāk – Projekts).

Pasūtītāja rekvizīti:

Vaļņu iela 1, Rīgā, LV-1050

ESF projekts vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001

Reģ. Nr. 90001800413

Valsts Kase

TRELLV22

LV39TREL2150203065000

Kontaktpersonas nolikuma saņemšanai:

1) VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas projekta vadītāja Ina Logina, tālr.nr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: ina.logina@viaa.gov.lv;

2) VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļas jaunākā projekta vadītāja Agnese Puķīte, tālr.nr. 67854771, faksa nr.67854779, elektroniskā pasta adrese: agnese.pukite@viaa.gov.lv.

- Iepirkuma priekšmets

  - Iepirkuma priekšmets ir vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar nolikuma B sadaļu „Tehniskā specifikācija”.

  - CPV kods: 72260000-5 (Ar programmatūru saistītie pakalpojumi).

- Paredzamais līguma izpildes termiņš un summa

  - Paredzamais iepirkuma līguma izpildes termiņš – 2014.gada 31.decembris, tai skaitā:

      - Vietnes izstrāde – 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas;

      - Sistēmas monitorēšana un konstatēto kļūdu novēršana – 1 (viens) mēnesis pēc programmatūras izstrādes un nodošanas ekspluatācijā;

      - Vietnes uzturēšana (tai skaitā, serveru noma), pilnveidošana un satura papildināšana – līdz 2014.gada 31.decembrim;

      - Vietnes garantijas apkalpošana – 1 (viens) gads, skaitot no izstrādātās vietnes vai attiecīgi tās pilnveidojumu ieviešanas un nodošanas ekspluatācijā;

  - Paredzamā iepirkuma līguma summa nepārsniedz LVL 15 700,00 (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti latu, 00 santīmu) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).

- Piedāvājuma iesniegšanas laiks un vieta

  - Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013.gada 27.jūnija plkst.14:00 VIAA Profesionālās izglītības attīstības nodaļā Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 16-1 (5.stāvā), Rīgā, LV – 1050, darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst.17:00 (2013.gada 27.jūnijā līdz plkst. 14:00), iesniedzot personīgi vai sūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā piedāvājumu iesniegšanas adresē līdz augstākminētajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.

  - Piedāvājums, kas iesniegts pēc 4.1.punktā minētā termiņa, netiks izskatīts un neatvērts tiks nosūtīts pa pastu atpakaļ iesniedzējam ierakstītā pasta sūtījumā.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedaloties iepirkumā, pretendentam jāiesniedz piedāvājuma oriģināls, kas sastāv no:

    - pretendenta atlases dokumentiem;

    - tehniskā piedāvājuma;

    - finanšu piedāvājuma.

  - Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā aploksnē, uz kuras norāda:

    - pasūtītāja nosaukumu un juridisko adresi;

    - pretendenta nosaukumu un juridisko adresi;

    - atzīmi „Piedāvājums iepirkumam „Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm”, identifikācijas Nr. VIAA 2013/25 ESF. Neatvērt līdz 2013.gada 27.jūnija plkst. 14.00”.

  - Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.

  - Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

  - Piedāvājumam jābūt noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām, tai skaitā, piedāvājuma lapām jābūt sanumurētām un caurauklotām/cauršūtām kopā tā, lai tās nebūtu iespējams atdalīt nesabojājot.

  - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem un svītrojumiem.

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā. Citā valodā sagatavotajiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Piedāvājumu paraksta pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja piedāvājumu iepirkumam iesniedz piegādātāju apvienība, katrs piegādātāju apvienības dalībnieks paraksta gan iesniegumu dalībai iepirkumā, gan tehnisko un finanšu piedāvājumu.

  - Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

- Prasības pretendentiem

  - Par Pretendentu iepirkumā var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona vai piegādātāju apvienība, kura ir iesniegusi visus dokumentus iepirkuma nolikumā noteiktajā kārtībā.

  - Pretendentam nav pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas nebūs likvidēts.

  - Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

  - Pretendenta gada finanšu vidējais apgrozījums 3 (trīs) iepriekšējos gados (2010., 2011., 2012.gads) ir vismaz LVL 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši latu, 00 santīmu). Pretendenta, kas dibināts vēlāk, gada finanšu vidējais apgrozījums nostrādātajā periodā ir vismaz LVL 40 000,00 (četrdesmit tūkstoši latu, 00 santīmu).

  - Pretendentam jābūt pieredzei vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu projektu izstrādē iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (sākot no 2010.gada līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). Par līdzvērtīgu tiks uzskatīts tāds projekts, kas nodrošina vismaz šādas funkcijas:

    - interneta vietne, kas nodrošina lietotāju komunikāciju;

    - interneta vietne, kas nodrošina brīvteksta meklēšanu, iekļaujot papildus atlases filtrus;

    - interneta vietne, kas dažādiem lietotājiem nodrošina atšķirīgas pieejas tiesības informācijas ievietošanai;

    - interneta vietne, kas nodrošina datu ievietošanu, uzglabāšanu, atlasi datu bāzēs.

  - Pretendentam jānodrošina līguma izpildē iesaistāmā personāla atbilstība vismaz šādām prasībām:

    - Projekta vadītājs:

      - augstākā izglītība datorzinātnēs vai dabaszinātnēs, vai ekonomikā;

      - labas latviešu valodas zināšanas;

      - pieredze vismaz 2 (divu) līdzvērtīgu programmatūras projektu izstrādes vadīšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (sākot no 2010.gada līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). Par līdzvērtīgu tiks uzskatīts tāds projekts, kas atbilst nolikuma 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3. un 6.5.4.punktā definētajiem kritērijiem.

    - Sistēmas arhitekts:

      - augstākā izglītība datorzinātnēs vai inženierzinātnēs;

      - labas latviešu valodas zināšanas;

      - pieredze darbā ar piedāvāto informācijas tehnoloģiju (turpmāk – IT) risinājumu vismaz 2 (divos) līdzvērtīgos informācijas sistēmu (turpmāk – IS) projektos iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (sākot no 2010.gada līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). Par līdzvērtīgu tiks uzskatīts tāds projekts, kas atbilst nolikuma 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3. un 6.5.4.punktā definētajiem kritērijiem;

      - pieredze IT sistēmu arhitektūru projektēšanā un izstrādē vismaz 2 (divos) līdzvērtīgos projektos iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (sākot no 2010.gada līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). Par līdzvērtīgu tiks uzskatīts tāds projekts, kas atbilst nolikuma 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3. un 6.5.4. punktā definētajiem kritērijiem.

    - Programmētājs:

      - augstākā izglītība datorzinātnēs vai inženierzinātnēs;

      - labas latviešu valodas zināšanas;

      - pieredze piedāvātajās IS izstrādes (programmēšanas vides, rīki) un darbināšanas (operētājsistēma) vidēs vismaz 2 (divos) līdzvērtīgos projektos iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (sākot no 2010.gada līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). Par līdzvērtīgu tiks uzskatīts tāds projekts, kas atbilst nolikuma 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3. un 6.5.4.punktā definētajiem kritērijiem;

      - pieredze vismaz 2 (divos) līdzvērtīgos IS izstrādes projektos iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (sākot no 2010.gada līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). Par līdzvērtīgu tiks uzskatīts tāds projekts, kas atbilst nolikuma 6.5.1., 6.5.2., 6.5.3. un 6.5.4. punktā definētajiem kritērijiem.

    - Vietnes administrators:

      - augstākā izglītība;

      - labas latviešu valodas zināšanas;

      - vismaz 1 (viena) gada darba pieredze mājaslapu administrēšanā (tajā skaitā, iesūtītā teksta rediģēšanā, strukturēšanā, optimizēšanā un ievietošanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (sākot no 2010.gada līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām).

  - Lai nodrošinātu Nolikuma 6.6.punkta apakšpunktos definētā personāla piesaisti, Pretendents var balstīties uz viena un tā paša speciālista kvalifikāciju un pieredzi ne vairāk kā divu Nolikuma 6.6.punkta apakšpunktu izpildei (piemēram, viens Pretendenta piesaistītais speciālists var veikt gan Projekta vadītāja, gan Sistēmas arhitekta pienākumus).

- IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Atlases dokumenti

    - Iesniegums dalībai iepirkumā (1.pielikums), kurā ietverts apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1panta piektajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi.

    - Ja attiecināms – kompetentas institūcijas Latvijā vai ārvalstīs izdotas iestādes reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina, ka pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts.

    - Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievieno pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām izdotu pilnvaru (oriģinālu vai apliecinātu kopiju) attiecīgajai personai pārstāvēt pretendenta intereses.

    - Iepirkuma nolikuma 6.4.punktā izvirzītās prasības apliecināšanai – Pretendenta parakstīta izziņa par gada finanšu vidējo apgrozījumu pēdējos 3 (trīs) gados (2010., 2011., 2012.gads), norādot apgrozījumu katrā attiecīgajā finanšu gadā. Pretendents, kas dibināts vēlāk, informāciju iesniedz par nostrādāto periodu.

    - Iepirkuma nolikuma 6.5.punktā izvirzītās prasības apliecināšanai – apliecinājums par pretendenta profesionālo pieredzi iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (sākot no 2010.gada līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). Apliecinājumam pievieno sarakstu ar vismaz 2 (diviem), bet ne vairāk kā 5 (pieciem) būtiskākajiem pretendenta izstrādātajiem projektiem, kas līdzvērtīgi iepirkuma priekšmetam, un 2 (divas) pozitīvas atsauksmes par attiecīgajiem pakalpojumiem.

    - Iepirkuma nolikuma 6.6.punktā izvirzīto prasību apliecināšanai – pakalpojuma izpildei piesaistītā personāla CV (Curriculum Vitae) (2.pielikuma veidlapas).

    - Pretendenta parakstīts iepirkuma tehniskais piedāvājums (atbilstoši nolikuma B sadaļai).

    - Finanšu piedāvājums (3.pielikums).

    - Ja piedāvājumu iepirkumam iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam pievieno visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstītu apliecinājumu par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu iepirkuma līguma izpildē un norāda personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt piegādātāju apvienību iepirkumā.

    - Ja piedāvājumu iepirkumam iesniedz piegādātāju apvienība, 7.1.2. un 7.1.3.punktā minētos dokumentus iesniedz par katru piegādātāju apvienības dalībnieku.

    - Ja pretendents nodarbina vismaz 20 (divdesmit) notiesātos ieslodzījuma vietās, piedāvājumam pievieno attiecīgo informāciju, aizpildot nolikuma 4.pielikumu „Informācija par ieslodzījuma vietās nodarbinātajām personām”.

  - Tehniskais piedāvājums

Pretendents iesniedz parakstītu tehnisko piedāvājumu saskaņā ar iepirkuma nolikuma B sadaļā „Tehniskā specifikācija” ietverto tehniskās specifikācijas formu, tādējādi apliecinot tehniskajā specifikācijā izvirzīto prasību izpildi.

  - Finanšu piedāvājums

    - Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā esošo formu.

    - Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā ir ietverti visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tai skaitā fiziskām personām izmaksājamā atlīdzība, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokli, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā arī visas ar līguma izpildi saistītās izmaksas.

    - Piedāvātā cena tiek norādīta latos bez PVN.

    - Piedāvājuma cena ir jānorāda ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

- piedāvājumu vērtēšanAs kārtība un izvēles kritēriji

  - Iepirkuma komisija piedāvājumus izvērtē un iepirkuma uzvarētāju nosaka slēgtās iepirkuma komisijas sēdēs, ievērojot šādu piedāvājumu satura izvērtēšanas secību:

    - Piedāvājuma noformējuma pārbaude;

    - Iesniegto atlases dokumentu pārbaude;

    - Tehniskā piedāvājuma pārbaude;

    - Finanšu piedāvājuma pārbaude;

    - Lēmuma pieņemšana.

  - Piedāvājumu noformējuma pārbaude

Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 5.punkta prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, tad iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no tālākas līdzdalības iepirkumā un neizskatīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.

  - Pretendentu atlase

    - Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes iepirkuma komisija veic to pretendentu atlasi, kas iesnieguši noformējuma prasībām atbilstošus piedāvājumus.

    - Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā, ja iepirkuma komisija konstatē, ka:

      - pretendents neatbilst kādai no nolikuma 6.punktā norādītajām prasībām;

      - pretendents nav iesniedzis kādu no nolikuma 7.1.punktā norādītajiem pretendentu atlases dokumentiem;

    - Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām nolikuma A sadaļā „Instrukcija pretendentiem” norādītajām prasībām. Nolikuma A sadaļā „Instrukcija pretendentiem” norādītajām prasībām neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti un netiks tālāk vērtēti.

  - Tehniskā piedāvājuma pārbaude

    - Ja pretendenta piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma A sadaļā „Instrukcija pretendentiem” norādītajām prasībām, komisija veic pretendenta iesniegtā tehniskā piedāvājuma atbilstības izvērtējumu iepirkuma nolikumā un nolikuma B sadaļā „Tehniskā specifikācija” izvirzītajām prasībām;

    - Nolikuma B sadaļā „Tehniskā specifikācija” izvirzītajām prasībām neatbilstošie piedāvājumi tiks noraidīti un netiks tālāk vērtēti.

  - Finanšu piedāvājuma pārbaude un piedāvājumu izvēles kritēriji

    - Ja pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā un nolikuma B sadaļā „Tehniskā specifikācija” izvirzītajām prasībām, tad komisija veic finanšu piedāvājuma vērtēšanu.

    - Par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, komisija atzīs to pretendentu, kura piedāvātā kopējā cena (LVL bez PVN) par plānoto maksimālo Pakalpojuma apjomu būs viszemākā.

    - Finanšu piedāvājuma vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā veiktos labojumus;

    - Ja, vērtējot pretendentu finanšu piedāvājumus, tiks konstatēts, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir vienādi cenas piedāvājumi, un tie ir atbilstoši nolikuma 8.5.2.punkta noteikumiem, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 46.panta ceturtās daļas nosacījumiem iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kas nodarbina vismaz 20 notiesātos ieslodzījuma vietās. Minēto kritēriju iepirkuma komisija izvērtēs, pārbaudot informāciju, ko pretendents atbilstoši nolikuma 7.1.11.punkta prasībām būs pievienojis piedāvājumam, un pieprasot pretendenta sniegto ziņu apliecinājumu attiecīgajai kompetentajai institūcijai.

    - Gadījumā, ja vairāku pretendentu piedāvājumi, pēc to izvērtēšanas atbilstoši nolikuma 8.5.4.punkta prasībām, tiks atzīti par līdzvērtīgiem, iepirkuma komisija, izvēloties pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, dos priekšroku tam pretendentam, kurš plānotajai līguma izpildei būs piesaistījis tādu Projekta vadītāju, kurš ir vadījis vairāk iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu programmatūras projektu (minēto kritēriju iepirkuma komisija izvērtēs, balstoties uz atlases dokumentiem, ko pretendents būs pievienojis piedāvājumam atbilstoši nolikuma 7.1.6.punkta prasībām, lai apliecinātu nolikuma 6.6.1.3. punkta prasības izpildi).

  - Izziņu pieprasīšana un lēmuma pieņemšana

    - Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija var pieprasīt 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt šādas izziņas (oriģinālus vai to apliecinātas kopijas), ko ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms to iesniegšanas dienas ir izdevusi attiecīgā kompetentā institūcija (ja attiecināms):

      - kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas apliecina, ka pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process un tas neatrodas likvidācijas stadijā;

      - izziņa, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Pirms lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas, iepirkuma komisija publiski pieejamā Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē internetā pārbaudīs informāciju par to, vai pretendentam, kuram, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

    - Ja, pārbaudot nolikuma 8.6.2. punktā minēto informāciju, iepirkuma komisija konstatēs, ka pretendentam pārbaudes brīdī ir nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iepirkuma komisija informēs par to pretendentu un pieprasīs iesniegt izziņu vai citu dokumentu, kas apstiprinātu, ka pretendentam nav nodokļu parādu. Šādā gadījumā iepirkuma komisija pieņem un atzīst tikai tādu izziņu vai citu dokumentu, kurā ir iekļauta aktuālāka informācija par to, ko iepirkuma komisija ir ieguvusi Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē internetā.

    - Ja pretendents, kuram būtu piešķirama slīguma slēgšanas tiesības ir piegādātāju apvienība, 8.6.1. un 8.6.2. punktā minētā informācija tiks pārbaudīta par katru no piegādātāju apvienības dalībniekiem.

    - Pasūtītājs nepieprasīs 8.6.1.punktā minētās izziņas, ja attiecīgā informācija ir pieejama publiskajās datubāzēs vai tiešsaistē attiecīgo kompetento iestāžu pārziņā esošajās informācijas sistēmās.

    - Ja pretendenta iesniegtās izziņas atbilst nolikuma 8.6.1. punkta nosacījumiem, un, pārbaudot nolikuma 8.6.2.punktā minēto informāciju vai atbilstoši nolikuma 8.6.3. punkta prasībām iesniegto pretendenta informāciju, iepirkuma komisija pārliecinās, ka pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, pretendentam tiek piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

    - Ja pretendenta iesniegtās izziņas neatbilst nolikuma 8.6.1.punkta nosacījumiem, un/vai, pārbaudot atbilstoši nolikuma 8.6.3.punkta prasībām iesniegto pretendenta informāciju, iepirkuma komisija pārliecinās, ka pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Latvijā ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parāds, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parāds, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošam pretendentam ar nākamo zemākās cenas piedāvājumu, pirms tam pārbaudot šī pretendenta atbilstību 8.6.1. un 8.6.2.punktā noteiktajām prasībām.

    - Par komisijas pieņemto lēmumu visi pretendenti tiek informēti vienlaikus 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

- IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma komisijas tiesības:

    - pieprasīt, lai pretendents paskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju;

    - noraidīt visus piedāvājumus, kas neatbilst nolikuma prasībām;

    - pieaicināt ekspertus vai speciālistus ar padomdevēja tiesībām piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;

    - pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;

    - labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu;

    - izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un nolikumu.

  - Iepirkuma komisijas pienākumi:

    - nesniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim;

    - nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

    - nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

    - vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, un izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;

    - pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu;

    - Nodrošināt ar iepirkumu saistītās informācijas pieejamību VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

- PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Pretendenta tiesības:

    - pieprasīt iepirkuma komisijai papildu informāciju par nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;

    - pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.

  - Pretendenta pienākumi:

    - sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

    - sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

    - sniegt rakstveida atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumu par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

    - ievērot nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu iepirkuma līguma izpildei;

    - segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu;

    - veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu;

    - ņemot vērā, ka Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem, pretendentam ir pienākums līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām sekot līdzi informācijai par iepirkuma norisi VIAA mājaslapā www.viaa.gov.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”.

- PĀRĒJIE NOTEIKUMI

  - Nolikums sagatavots latviešu valodā.

  - Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:

1.pielikums – Iesniegums dalībai iepirkumā;

2.pielikums – Pakalpojuma izpildei piesaistītā personāla CV (Curriculum Vitae) veidlapas: Projekta vadītājs; Sistēmas arhitekts; Programmētājs; Vietnes administrators;

3.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma;

4.pielikums – Informācija par ieslodzījuma vietās nodarbinātajām personām;

5.pielikums – Informācijas arhitektūras projekts Nozarupadomes.lv;

6.pielikums – Līguma projekts.

B sadaļa

Tehniskā specifikācija

Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm

Pretendents, iesniedzot piedāvājumu Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”, vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001, ietvaros veiktajam iepirkumam „Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm” (id.Nr. VIAA 2013/25 ESF) (turpmāk – iepirkums), apliecina, ka iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā spēs izpildīt šādas pasūtītāja izvirzītās prasības:

- Veikt programmatūras izstrādi, vietnes izveidi un uzturēšanu atbilstoši iepirkuma nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot Pasūtītāja definēto Informācijas arhitektūras projektu Nozarupadomes.lv (nolikuma 5.pielikums).

- Konsultēties ar Pasūtītāja norādītajiem ekspertiem, lai nepieciešamības gadījumā precizētu darba uzdevumu, tajā skaitā attiecībā uz Informācijas arhitektūras projektu Nozarupadomes.lv (nolikuma 5.pielikums).

- 2 (divu) mēnešu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas veikt programmatūras izstrādi vietnes izveidei un 1 (viena) mēneša laikā pēc programmatūras izstrādes veikt sistēmas monitorēšanu un konstatēto kļūdu novēršanu. Pabeidzot programmatūras izstrādi un nododot vietni ekspluatācijā, rakstveidā iesniegt Pasūtītājam vietnes tehniski-funkcionālo aprakstu.

- Līdz 2014.gada 31.decembrim nepieciešamības gadījumā veikt vietnes pilnveidošanu atbilstoši Pasūtītāja prasībām (kopējais plānotais apjoms – līdz 160 programmētāja stundām). Pabeidzot programmatūras pilnveidojumu izstrādi un nododot tos ekspluatācijā, rakstveidā iesniegt Pasūtītājam vietnes pilnveidojumu tehniski-funkcionālo aprakstu.

- Nodrošināt vietnes garantijas apkalpošanu – 1 (viens) gads, skaitot no izstrādātās vietnes vai attiecīgi tās pilnveidojumu ieviešanas un nodošanas ekspluatācijā. Garantijas laikā bez papildu samaksas nodrošināt problēmu ziņojumu izskatīšanu 8 (astoņu) darba stundu laikā un problēmu ziņojuma prioritātes un plānotā kļūdu novēršanas termiņa saskaņošanu ar Pasūtītāju.

- Līdz 2014.gada 31.decembrim nodrošināt vietnes uzturēšanu, vietnes darbināšanai nepieciešamās licences un serveru nomu.

- Līdz 2014.gada 31.decembrim nodrošināt vietnes administratora pakalpojumus vietnes uzturēšanai, satura papildināšanai un administrēšanai, Pasūtītāja sagatavotās informācijas sagrupēšanai atbilstoši vietnes sadaļām atbilstoši Pasūtītāja sniegtajai informācijai (kopējais plānotais apjoms – līdz 480 cilvēkstundām).

- Vietnes izveide nozaru ekspertu padomēm

Nepieciešams izstrādāt kopīgu vietni nozaru ekspertu padomēm (turpmāk – NEP). Vietnes uzdevums ir informēt sabiedrību par NEP darbības mērķiem un principiem. Šāds risinājums būtu efektīvāks attiecībā pret alternatīvu, ļaut katrai NEP veidot savu neatkarīgu vietni vai mājas lapu. Kā arī vietnes apmeklētājiem tas ļaus vieglāk orientēties visu 12 NEP darbībā kopumā.

NEP vietnei ir nepieciešama satura vadības sistēma, kas ļauj brīvi un pilnvērtīgi mainīt izvēlnes, informatīvās teksta lapas un citus satura elementus, lietotājiem ar pamata datorprasmēm.

Satura vadības sistēmai jānodrošina lietotāju pieejas tiesību ierobežošanas iespēja līdz visiem vienas nozares satura elementiem. Šādas tiesības tiks piešķirtas projekta nozaru konsultantiem (turpmāk – sadaļu administratoriem), lai tie varētu papildināt vietnē esošo informāciju un veikt konkrētai NEP nepieciešamas izmaiņas un papildinājumus attiecīgajā NEP sadaļā.

### Vispārīga informācija par NEP

Informatīvās lapas jāizveido par NEP un to kontaktpersonām, nozaru izpēti profesionālās izglītības vajadzībām, aktivitāšu kalendāru, un par visu NEP kopīgajiem darbības mērķiem un principiem. Tas dos vietnes apmeklētājiem pietiekošu ieskatu un izpratni par NEP lietderīgumu un iespējām (skat. nolikuma 5.pielikumu Informācijas arhitektūras projekts Nozarupadomes.lv/ sadaļa Par Nozaru ekspertu padomēm (Sākumlapa)).

### Sabiedrības iesaistīšana

    - Lai veicinātu plašāku sabiedrības iesaisti profesionālās izglītības un darba tirgus sadarbībai, nepieciešams izveidot sadaļu, kas apraksta ieguvumus procesā iesaistītajām pusēm.

    - Papildus jāizveido kontaktforma, kuru izmantojot jebkurš lapas apmeklētājs var nosūtīt izvēlētās nozares pārstāvim e-pastu ar savu jautājumu vai ierosinājumu.

    - Sadaļas administratoram jābūt iespējai paslēpt kontaktformu gadījumam, ja nepietiek resursu, lai apkalpotu ienākošos pieprasījumus.

### NEP darba plāns un progress

    - Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti ar sabiedrību, katrai NEP jāizveido savs darba plāns ar iespēju reģistrēt progresu plānotajiem uzdevumiem (skat. nolikuma 5.pielikumu Informācijas arhitektūras projekts Nozarupadomes.lv/ sadaļa Darba plāns un rezultāti).

    - Šajās sadaļās lapas apmeklētāji var sekot līdzi NEP darbībai un aktivitāšu rezultātiem, kā arī piereģistrēties automātiskai jaunumu saņemšanai par visu NEP aktivitātēm vai konkrētas nozares NEP. Šāda jaunumu izsūtīšana uz e-pastu veicina lapas apmeklētāju atgriešanos un aktīvāku iesaisti procesos.

    - Savukārt, lai iegūtu plašākas sabiedrības viedokli par NEP aktivitātēm, kā arī darbību kopumā, lapas apmeklētājiem jāatļauj komentēt gan darba plāns, gan progresa ziņojumi. Lapas apmeklētājiem pie komentāra nosūtīšanas ir nepieciešams autentificēties.

    - Šai sadaļai (iespējai komentēt gan darba plānus, gan progresa ziņojumus) ir jābūt izslēdzamai.

### Notikumu kalendārs

    - Kalendārā tiek attēlots saraksts ar tuvākajiem notikumiem visās nozaru ekspertu padomēs. Notikumi tiek grupēti pa dienām, savukārt dienas, kurās nav paredzēts neviens notikums netiek attēlotas (skat. nolikuma 5.pielikumu Informācijas arhitektūras projekts Nozarupadomes.lv/ sadaļa Kalendārs).

    - Notikumus var pievienot gan vietnes administrators, gan NEP pārstāvji – vietnes sadaļu administratori. Vietnes sadaļu administratori var labot tikai pašu pievienotus notikumus. Lai pievienotu notikumu, jāievada tā nosaukums, datums, laiks, vieta un īss notikuma apraksts brīvā formā. Jāparedz iespēja notikuma aprakstam pievienot dokumentus, piemēram, darba kārtību, prezentācijas.

### Nozaru kvalifikāciju struktūras

8.4.1. Šajās sadaļās mājas lapas apmeklētāji var iepazīties ar nozaru aprakstiem un nozaru profesijām un tām pakārtotajām informācijas vienībām, izmantojot vietnei adaptētas interaktīvas nozaru kvalifikāciju struktūras (jeb profesiju kartes) (skat. nolikuma 5.pielikumu Informācijas arhitektūras projekts Nozarupadomes.lv/ sadaļa Nozaru kvalifikāciju struktūra).

8.4.2. Lapas sadaļas ietvaros ir jānodrošina nozaru profesiju brīvteksta meklēšana, iekļaujot papildus atlases filtrus, piemēram pēc nozares.

8.4.3. Lai uzturētu nozaru kvalifikāciju struktūras sadaļā atainojamo informāciju, vietnē ir jāizveido nozaru kvalifikāciju datubāze. Nepieciešams izveidot datubāzes struktūru, izveidot saskarni, kas ļauj ievadīt nozaru kvalifikāciju datubāzes datus, kā arī izveidot lietotāju autorizācijas sistēmu nozaru kvalifikācijas datubāzes rediģēšanai (datubāzē iekļaujamie lauki norādīti tabulā). Jāuztur datubāzes datu eksports XML formātā, lai nodrošinātu apkopto datu tālākizmantošanu citās datubāzēs.

Nozaru kvalifikāciju datubāzes lauki

| Datu elementu grupa | Datu elementi |
| --- | --- |
| Nozaru saraksts | - Nozares nosaukums; - Nozarei atbilstošo NACE 2.red. saraksts; - Nozares apraksts; - Nozares vienkāršots apraksts; - Nozaru ekspertu padomes; - Kvalitātes novērtēšanas eksperti (akreditācijas un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu); - Nozaru kvalifikāciju struktūras; - Nozaru organizācijas |
| Profesiju standarti vai profesionālo kvalifikāciju pamatprasības | - Profesionālās kvalifikācijas pamatprasību/ Profesijas standarta nosaukums; - Profesijas kods atbilstoši LR Profesiju klasifikatoram; - Saskaņošanas datums NEP; - Saskaņošanas datums PINTSA; - Nozare, kurai pieder profesija; - Profesionālās kvalifikācijas līmenis; - Profesionālajai kvalifikācijai atbilstošais EKI/NKI līmenis; - Nodarbinātības apraksts; - Profesiju raksturojošie darba pienākumi un uzdevumi; - Profesionālās kompetences; - Prasmes; - Zināšanas; - Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums; - Specializācijas nosaukums; - Saistītās profesijas, kur nepieciešama papildus izglītošana tajā pašā kvalifikācijas līmenī; - Saistītās profesijas, kur nepieciešama papildus izglītošana nākamajā kvalifikācijas līmenī; - Profesionālās kvalifikācijas pamatprasību/Profesijas standarta fails (.pdf) - Profesionālās kvalifikācijas pamatprasību/Profesijas standarta izstrādes darba grupa (moderatori, eksperti); - Izglītības iespējas (saite vai saites uz NIID.LV datubāzi, kas atgriež izglītības programmu un skolu sarakstu, kurā tiek piedāvātas izglītības programmas šīs profesijas apguvei) |
| Izglītības programmas | - Izglītības programmas nosaukums; - Programmas veids; - Apraksts; - Profesionālās kvalifikācijas moduļu karte (.pdf); - Satura fails (.pdf); - Klasifikācijas kods atbilstoši Latvijas izglītības klasifikācijai; - Profesija, uz kuru attiecas izglītības programma; - Profesionālās izglītības programmas satura izstrādes darba grupa (eksperti) |
| Profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs | - Profesija, uz kuru attiecas profesionālās kvalifikācijas eksāmena saturs; - Eksāmena teorētisko jautājumu un praktisko uzdevumu saraksts (.pdf); - Profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādes darba grupa (eksperti) |

### Autentifikācija

Jānodrošina iespēja vietnes apmeklētājiem komentāru nosūtīšanai autentificēties ar kādu no sociālo tīklu pasēm Twitter, Facebook vai Draugiem.lv, kā arī ar savu e-pasta adresi.

### Vispārīgās prasības

    - Vietnei jāizmanto UTF-8 simbolu kodējums.

    - Vietnei jāatbilst W3C prasībam (de facto standartiem), jāiziet CSS un HTML validāciju un jābūt pilnvērtīgi pārlūkojamai neatkarīgi no izmantotās pārlūkprogrammas versijas, kā arī ja nav palīgtehnoloģiju, ja tehnoloģijas netiek atbalstītas vai ir atslēgtas

    - Vietnei jāizpilda W3C pieejamības vadlīniju 1.0 pirmās prioritātes prasības.

    - Vietnes lapām jābūt pilnībā redzamām uz ekrāna ar horizontālo izšķirtspēju 1024 punkti.

    - Vietnes lapām ir jābūt pieejamām indeksēšanai interneta jebkurai automatizētai meklēšanas sistēmai. Nav vēlams izmantot skriptu (piemēram, javascript) norāžu lietošanai. Visām vietnes iekšējām saitēm jābūt sagatavotām atbilstoši Human Readable URL prasībam.

    - Veidojot mājas lapas dizainu, jāņem vērā, ka dizainam jābūt piemērotam Projekta mērķiem un informācijai, kuru plānots publicēt vietnē. Vietnes sadaļu lapām jābūt vietnes kopējā lietišķā stilā veidotām, galveno uzsvaru liekot uz tekstuālo daļu. Pirms mājas lapas dizaina izstrādes, Izpildītājam būs jāsaskaņo dizaina projekts ar Pasūtītāju, piedāvājot izvēli no vismaz diviem iespējamiem dizaina variantiem.

    - Izpildītājam jānodod Pasūtītājam programmatūras izejas kods uz digitāla datu nesēja (CD vai Zibatmiņa).

    - Izpildītājs visā līguma darbības laikā nodrošina datu un programmatūras rezerves kopēšanu 1 (vienu) reizi diennaktī.

    - Izpildītājam jāizstrādā un jānodod dokumentācija vietnes atjaunošanas procesam.

Datums____________ 	Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

vārds, uzvārds, amats, paraksts________________________

1.pielikums
Iepirkuma nolikumam
id Nr. VIAA 2013/25 ESF

Iepirkuma komisijai

IESNIEGUMS DALĪBAI iepirkumā

„Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VIAA 2013/25 ESF

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu es, apakšā parakstījies apliecinu, ka:

- <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents) piekrīt iepirkuma „Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm” (id.Nr. VIAA 2013/25 ESF) noteikumiem un garantē nolikuma prasību izpildi. Iepirkuma nolikums ir skaidrs un saprotams;

- attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi:

  - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

  - pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.

- visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu un piedāvāto Pakalpojumu ir patiesas;

- iesniegumam pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

- pretendents apņemas iepirkuma līguma piešķiršanas gadījumā pildīt visus iepirkuma līguma nosacījumus;

- pretendentam ir pietiekami finanšu un tehniskie resursi Pakalpojuma sniegšanai;

- pretendents piekrīt, ka pasūtītājs var izmantot piedāvājumā norādītos pretendenta datus, lai iegūtu vai pārbaudītu informāciju, kas nepieciešama lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanai un iepirkuma līguma noslēgšanai.

Pretendenta nosaukums:_________________________________________

Reģistrācijas nr. vai personas kods: ________________________________

Juridiskā/deklarētā adrese:________________________________________

Biroja/faktiskā adrese:___________________________________________

Bankas rekvizīti: ____________________________________________________________

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats___________________________________________

Tālrunis:________________Fakss:______________e-pasta adrese:_____________________

Datums____________ 	Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

vārds, uzvārds, amats, paraksts________________________

2.pielikums
Iepirkuma nolikumam
id Nr. VIAA 2013/25 ESF

darba pieredzes apraksts
CURRICULUM VITAE

Projekta vadītājs

- Vārds un uzvārds:___________________

- Izglītība (jāpievieno izglītību apliecinošo dokumentu kopijas):

| Laiks (no ... līdz ..). | Izglītības iestāde | Iegūtā kvalifikācija (vai grāds) |
| --- | --- | --- |

- Latviešu valodas zināšanas: uzrādīt attiecīgo zināšanu līmeņa novērtējumu (skaitliskais vērtējums: 1 – pamatzināšanas; 2 – viduvēji; 3 – apmierinoši; 4 – labi; 5 – teicami)

| Latviešu valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Pieredze līdzvērtīgu* programmatūras projektu izstrādes vadīšanā**

| Laiks (no ... līdz ...), Darbavieta | Programmatūras projekta nosaukums un apraksts | Galvenie pienākumi programmatūras projekta izstrādes vadīšanā |
| --- | --- | --- |

*Par līdzvērtīgiem tiks uzskatīti tādi projekti, kas nodrošina vismaz šādas funkcijas:

    - interneta vietne, kas nodrošina lietotāju komunikāciju;

    - interneta vietne, kas nodrošina brīvteksta meklēšanu, iekļaujot papildus atlases filtrus;

    - interneta vietne, kas dažādiem lietotājiem nodrošina atšķirīgas pieejas tiesības informācijas ievietošanai;

    - interneta vietne, kas nodrošina datu ievietošanu, uzglabāšanu, atlasi datu bāzēs.

** Gadījumā, ja vairāku pretendentu piedāvājumi, pēc to izvērtēšanas atbilstoši nolikuma 8.5.4.punkta prasībām, tiks atzīti par līdzvērtīgiem, iepirkuma līguma slēgšanas priekšrocība tiks dota tam pretendentam, kurš plānotajai līguma izpildei būs piesaistījis tādu Projekta vadītāju, kurš ir vadījis vairāk iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu programmatūras projektu.

Projekta vadītāja paraksts	___________________

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

vārds, uzvārds, amats, paraksts____________________________________

Datums_____________________

darba pieredzes apraksts
CURRICULUM VITAE

Sistēmas arhitekts

- Vārds un uzvārds:___________________

- Izglītība (jāpievieno izglītību apliecinošo dokumentu kopijas):

| Laiks (no ... līdz ..). | Izglītības iestāde | Iegūtā kvalifikācija (vai grāds) |
| --- | --- | --- |

- Latviešu valodas zināšanas: uzrādīt attiecīgo zināšanu līmeņa novērtējumu (skaitliskais vērtējums: 1 – pamatzināšanas; 2 – viduvēji; 3 – apmierinoši; 4 – labi; 5 – teicami)

| Latviešu valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Pieredze darbā ar piedāvāto informācijas tehnoloģiju risinājumu līdzvērtīgos* informācijas sistēmu projektos:

| Laiks (no ... līdz ...), Darbavieta | Informācijas sistēmu projekts | Pieredzes apraksts (galvenie pienākumi) darbā ar piedāvāto informācijas tehnoloģiju risinājumu attiecīgajā informācijas sistēmas projektā |
| --- | --- | --- |

- Pieredze informācijas tehnoloģiju sistēmu arhitektūru projektēšanā un izstrādē līdzvērtīgos* projektos:

| Laiks (no ... līdz ...), Darbavieta | Informācijas sistēmu projekts | Pieredzes apraksts (galveni epienākumi) darbā ar piedāvāto informācijas tehnoloģiju risinājumu attiecīgajā informācijas sistēmas projektā |
| --- | --- | --- |

*Par līdzvērtīgiem tiks uzskatīti tādi projekti, kas nodrošina vismaz šādas funkcijas:

    - interneta vietne, kas nodrošina lietotāju komunikāciju;

    - interneta vietne, kas nodrošina brīvteksta meklēšanu, iekļaujot papildus atlases filtrus;

    - interneta vietne, kas dažādiem lietotājiem nodrošina atšķirīgas pieejas tiesības informācijas ievietošanai;

    - interneta vietne, kas nodrošina datu ievietošanu, uzglabāšanu, atlasi datu bāzēs.

Sistēmas arhitekta paraksts	___________________

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

vārds, uzvārds, amats, paraksts____________________________________

Datums_____________________

darba pieredzes apraksts
CURRICULUM VITAE

Programmētājs

- Vārds un uzvārds:___________________

- Izglītība (jāpievieno izglītību apliecinošo dokumentu kopijas):

| Laiks (no ... līdz ..). | Izglītības iestāde | Iegūtā kvalifikācija (vai grāds) |
| --- | --- | --- |

- Latviešu valodas zināšanas: uzrādīt attiecīgo zināšanu līmeņa novērtējumu (skaitliskais vērtējums: 1 – pamatzināšanas; 2 – viduvēji; 3 – apmierinoši; 4 – labi; 5 – teicami):

| Latviešu valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Pieredze piedāvāto informācijas sistēmu izstrādes (programmēšanas vides, rīki) un darbināšanas (operētājsistēma) vidē līdzvērtīgos projektos*:

| Laiks (no ... līdz ...), Darbavieta | Informācijas sistēmu projekts | Pieredzes apraksts (galvenie pienākumi) piedāvāto informācijas sistēmu izstrādes (programmēšanas vides, rīki) un darbināšanas (operētājsistēma) vidē |
| --- | --- | --- |

- Darba pieredze līdzvērtīgos informācijas sistēmu izstrādes projektos*:

| Laiks (no ... līdz ...), Darbavieta | Informācijas sistēmu projekts | Pieredzes apraksts (galvenie pienākumi) darbā ar piedāvāto informācijas tehnoloģiju risinājumu attiecīgajā informācijas sistēmas projektā |
| --- | --- | --- |

* Par līdzvērtīgiem tiks uzskatīti tādi projekti, kas nodrošina vismaz šādas funkcijas:

    - interneta vietne, kas nodrošina lietotāju komunikāciju;

    - interneta vietne, kas nodrošina brīvteksta meklēšanu, iekļaujot papildus atlases filtrus;

    - interneta vietne, kas dažādiem lietotājiem nodrošina atšķirīgas pieejas tiesības informācijas ievietošanai;

    - interneta vietne, kas nodrošina datu ievietošanu, uzglabāšanu, atlasi datu bāzēs

Programmētāja paraksts	___________________

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

vārds, uzvārds, amats, paraksts____________________________________

Datums_____________________

darba pieredzes apraksts
CURRICULUM VITAE

Vietnes administrators

- Vārds un uzvārds:___________________

- Izglītība (jāpievieno izglītību apliecinošo dokumentu kopijas):

| Laiks (no ... līdz ..). | Izglītības iestāde | Iegūtā kvalifikācija (vai grāds) |
| --- | --- | --- |

- Latviešu valodas zināšanas: uzrādīt attiecīgo zināšanu līmeņa novērtējumu (skaitliskais vērtējums: 1 – pamatzināšanas; 2 – viduvēji; 3 – apmierinoši; 4 – labi; 5 – teicami):

| Latviešu valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Darba pieredze mājaslapu administrēšanā:

| Laiks (no ... līdz ...), Darbavieta | Administrētās mājaslapas nosaukums | Galvenie pienākumi mājaslapas administrēšanā |
| --- | --- | --- |

Vietnes administratora paraksts	___________________

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

vārds, uzvārds, amats, paraksts____________________________________

Datums_____________________

3.pielikums
iepirkuma nolikumam
id Nr. VIAA 2013/25 ESF

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

iepirkumam „Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm”

(id. Nr. VIAA 2013/25 ESF)

| Nr. | Pakalpojuma izmaksu pozīcija | Vienas vienības cena (LVL bez PVN) | Plānotais maksimālais Pakalpojuma apjoms iepirkuma līguma darbības laikā (līdz 2014.gada 31.decembrim) | Kopējā cena (LVL bez PVN) par plānoto maksimālo Pakalpojuma apjomu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3)x(4) |
| 1. | Vietnes izstrāde (tai skaitā izstrādātās vietnes monitorēšana un tās laikā konstatēto kļūdu novēršana) |  | 1 vietne |  |
| 2. | Vietnes administrēšana un satura papildināšana (tai skaitā informācijas ievietošana pēc pasūtītāja pieprasījuma, kā arī mijiedarbības nodrošināšana starp vietnes sadaļu administratoriem) |  | 480* cilvēkstundas |  |
| 3. | Vietnes pilnveidojumu izstrāde un ieviešana pēc pasūtītāja pieprasījuma |  | 160 programmētāja stundas |  |
| 4. | Vietnes uzturēšana (serveru noma, vietnes darbināšanai nepieciešamās licences, u.c. ar vietnes uzturēšanu saistītās izmaksas) |  | 18** mēneši |  |
| Kopā: |  |  |  |  |

* Prognozētais maksimālais pasūtījuma apjoms visā iepirkuma līguma darbības laikā. Plānots, ka līguma darbības 1. un 2.mēnesī pasūtījuma apjoms var sasniegt aptuveni 80 cilvēkstundas mēnesī, bet pārējā līguma darbības laikā – aptuveni 20 cilvēkstundas mēnesī.

** Aptuvenais vietnes uzturēšanas pakalpojuma ilgums, ņemot vērā, ka vietnes uzturēšanas pakalpojums jānodrošina visā iepirkuma līguma darbības laikā, t.i. līdz 2014.gada 31.decembrim, un iepirkuma izsludināšanas brīdī nav iespējams precīzi noteikt iepirkuma līguma noslēgšanas datumu.

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

vārds, uzvārds, amats, paraksts____________________________________

Datums_____________________

4.pielikums
iepirkuma nolikumam
id Nr. VIAA 2013/25 ESF

Informācija par ieslodzījuma vietās

nodarbinātajām personām

Ar šo pretendents <pretendenta nosaukums> informē, ka iepirkuma „Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm” (id. Nr. VIAA 2013/25 ESF) piedāvājuma iesniegšanas dienā tas nodarbina <skaits, kas nav mazāks par 20> notiesātos ieslodzījuma vietās.

Datums_____________________

Pretendenta vai tā pilnvarotās personas

vārds, uzvārds, amats, paraksts____________________________________

5.pielikums

Iepirkuma nolikumam
id Nr. VIAA 2013/25 ESF

#### Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmās izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana", vienošanas Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001,

#### Informācijas arhitektūras projekts

#### Nozarupadomes.lv

#### Rīga, 2013

### Nozarupadomes.lv

Par nozaru ekspertu padomēmI Nozaru ekspertu padomes I Kalendārs I Nozaru kvalifikāciju struktūras I Par projektu

Aktuāli:

2013. gadā notiek vairāku profesionālo skolu reorganizācija. Tiek izveidotas

9 lielākas profesionālās  izglītības  iestādes,

saglabājot programmu apguvi

apvienoto skolu telpas.

Informācija par dažādām iespējām pieaugušajiem, skolotājiem, studentiem un skolēniem: bezmaksas kursi , stipendijas un konkursi .

Kontakti

Nozarupadomes.lv ir izstrādātas  Eiropas Sociālā fonda ietvaros

Autortiesības @ Nozarupadomes.lv

### Nozarupadomes.lv

Par nozaru ekspertu padomēmI Nozaru padomes I Kalendārs I Nozaru kvalifikāciju struktūras I Par projektu

< Uz profesiju karti

Informācijas arhitektūra

Nozarupadomes.lv profesionālā izglītība

Nozares apraksts

#### Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības nozares apraksts

1   Mašīnbūve ir stratēģiska nozare: tā ir augstas pievienotas vērtības nozare, kura nepieciešamas plašas zināšanas un  pieredze  un  kas apgāda  visas  parejas tautsaimniecības nozares ar mašīnām, ražošanas sistēmām, sastāvdaļām un saistītajiem pakalpojumiem, ka arī ar minētajām nozarēm vajadzīgajam  tehnoloģijām un zināšanām. Mašīnbūve ir nevis viendabīga, bet gan loti daudzveidīga nozare, kas aptver loti daudzas apakšnozares.

IZVILKUMS no Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas ATZINUMA par Rūpniecības pārmaiņām mašīnbūvē

Rūpniecības pārmaiņas un profesionālās iemalņas.

"Jauna veida" rūpniecības politika, inovācija, jaunrade, produktivitāte un profesionālā kompetence ir savstarpēji cieši saistīti faktori.

Mūsdienās jaunieši mazāk tiecas studēt un strādāt tehniskajās nozares, un tas daļēji ir rūpniecības novecojušā tēla dēļ. Lai mainītu sabiedrības attieksmi, nozarei pašai jāveic pasākumi, kas koncentrējas uz jaunajam tehnoloģijām un kurus atbalsta valstu un Kopienas plašsaziņas līdzekļu darbība. Izšķiroša nozīme ir uzņēmumu un sabiedrības, īpaši jauniešu, labai savstarpējai saziņai. Lai mainītu pasreizejās tendences, jāizmaina arī mentalitāte un attieksme. Jāpaaugstina izpratnes līmenis attiecTbā uz mašīnbūves realitāti. Tas attiecas uz vispārējo tehnoloģisko procesu, darījumu darbības pakalpojumiem, savstarpēji saistītu tehnoloģiju fedem, pārstrādi, realizāciju, internacionalizāciju utt. Jo labāk šos atspoguļotas sadās savstarpējās attiecTbās un rosinoši procesi, jo vairāk tiks veicināta plašas sabiedrības un īpaši jauniešu ieinteresētība.

Visi uzlabojumi sakas ar inovatīvam un mijiedarbīgam izglītības sistēmām. Jāizstrādā mūsdienīgi modulis, un tas jādara arī pašām uzņēmējsabiedrībām. Jāveicina nozares ciesa sadarbība ar izglītības iestādēm un augstskolām. Jāatbalsta vadītāju tiešā līdzdalība attiecīgajās izglītības programmas, un pedagogiem, savukārt jābūt mijiedarbības iespējai ar nozari. Jāveicina izglītības iestāžu līdzdalība (starptautiskos) uzņēmumu gadatirgos.

Pie tehniskajam augstskolām jāizveido vai aktīvāk jāattīsta uzņēmējdarbības parki un tehnoloģiskie parki. Jāpopularizē tādi veiksmīgi piemēri minētāja joma, ka Kembridžas universitāte, Eindhovena, Āhene u.c.

Produktu un ekspluatācijas ciklu straujas attīstības dēļ mūžizglītībai un līdz ar to arī darbinieku elastībai pret izmaiņām jākļūst par parastu praksi uzņēmējsabiedrības. Nozares (vadības, arodbiedrību, darbinieku) un izglītības iestāžu efektīva koordinēšana visos līmeņos pastiprinās reģionālas īpatnības un līdz ar to veicinās spēcīgu reģionālo klasteru izveidošanos un attīstību. Minētajiem saskaņošanas procesiem būtu jānotiek lielākoties regionalā līmenī ne tikai ievērojama tajos darbojošos uzņēmumu skaita dēļ, bet arī reģionam raksturīgo iezīmju un atšķirīgas kultūras ietekmes dēļ.

Sociālo partneru dialogs par darbībām rūpniecības diskursa ES līmenī var dot lietderīgus rezultātus. Sākotnējo pamatu varētu veidot ilustratīvi piemēri, salīdzinājumi un salīdzinoša novērtēšana ES līmenī, kas kalpotu arī ka valsts vai reģionālā mērogā programmu virzības noteicējs vai pastiprinātājs. Labs piemērs dialogam, ar kura starpniecību tiek veidots šāds pamats, ir WEM-EMFT pašas darba grupas 2003. gada uzsāktais dialogs1. Būtu lietderīgi izvērtēt daudzo iniciatīvu rezultātus, ka arī novērtēt paraugprakses, jo tas var sekmēt attīstības dinamiku citos reģionos.

Minēto procesu var ievērojami paplašināt ar jauno dalībvalstu līdzdalības starpniecību, ka arī iesaistot tajā izglītības iestādes.

Lai gan inženieru un inženiertehnisko darbinieku mobilitāte ES varētu būt daudz labāka, Boloņas process un pieaugoša konverģence starp Eiropas profesionālo augstskolu un profesionālās izglītības iestāžu izglītības programmām un profesionālajām organizācijām nodrošina virzību uz Eiropas darba tirgus attīstību tehnisko specialitāšu joma.

Konspektīvs apraksts par nozari, un tas

- situāciju Latvija

Statistisks kopsavilkums par nozari un saites uz

- sarakstiem ar nozari saistītiem uzņēmumiem,

kas ved uz prakse.lv un organizācijām, kas ved uz NEP mājas lapu.

Saites uz petījumu rezultātiem, piemēram, uz

- NEP mājas lapu

  - Iespējas

Izglītības iestādes, kur apgūt šīs nozares profesijas (30) Uzņēmumi, kas darbojas šajā nozare (60)

Nozari pārstāvošas profesionālās organizācijas (3)

  - Vairāk informācijas

Petījumi par nozari

Aktuāli:

2011. gada notiek vairāku profesionālo skolu reorganizācija. Tiek izveidotas

9 lielākas profesionālās  izglītības  iestādes,

saglabājot programmu apguvi

apvienoto skolu telpas.

Informācija par dažādām iespējām pieaugušajiem, skolotajiem, studentiem un skolēniem: bezmaksas kursi , stipendijas un konkursi .

Kontakti

NIID.LV uztur Valsts izglītības attīstības aģentūra.

NIID.LV ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta KIPNIS ietvaros

Autortiesības © VIAA

### Nozarupadomes.lv

Par nozaru ekspertu padomēmI Nozaru ekspertu padomes I Kalendārs I Nozaru kvalifikāciju struktūras I Par projektu

< Uz nozares aprakstu

Informācijas arhitektūra

Nozarupadomes.lv profesionālā izglītība Nozares profesiju karte

Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības profesiju karte

Mehānikas inženieris

Profesiju karte visas profesijas ir sadalītas pa

- līmeņiem, kurus nosaka izglītības līmenis, kas

jāsasniedz, lai strādātu nepieciešamajā profesijā

Klikšķinot uz kādu no profesijas bloka, tiek

- atvērta profesijas standarta sada!a, kur arī ir

1

5.profesionalas kvalifikācijas līmenis

2

Kuģubūves  inženieris

Lauksaimniecības tehnikas inženieris Aprīkojuma ražošanas inženieris Inženieris  tehnologs

Inženieris konstruktors Vagonu remonta inženieris Kvalitātes inženieris Metalurģijas inženieris

Tērauda velmēšanas inženieris

Mehatronikas inženieris	Ķīmijas inženieris

papildus informācija par profesiju

Uzbraucot ar peles kursoru uz profesiju,

- paradās informatīvais bloks, īsu pārskatu par

profesiju

Saite "Profesijas standarts I Kvalifikācijas

pamatprasības" Ļauj lejuplādēt datni ar

standarta vai pamatprasību aprakstu, par

konkrēto profesiju vai tas specializāciju.

4.profesionalas kvalifikācijas līmenis

Inženiermehānikas speciālists Tehniķis konstruktors

Tehniķis tehnologs

Mehatroniķis

3

Profesijas standarts I Kvalifikācijas pamatprasības

Izglītības programmas (moduļi) Kvalifikācijas eksāmena jautājumi

3.profesionalas kvalifikācijas līmenis

Metālapstrādes speciālists Instrumentatslēdznieks Termoapstrādes speciālists

Mehāniķis

Lauksaimniecības   mehāniķis Kuģubūves  mehāniķis

Ritošā sastāva mehāniķis Metālapstrādes iekārtu mehāniķis

Automatizēto sistēmu speciālists Mehatronisko sistēmu tehniķis  Ciparvadības (CNC) darbagaldu iestatītājs

Ciparvadības (CNC) darbagaldu programmētājs

2.profesionalas kvalifikācijas līmenis

Atslēdznieks

Metāla konstrukciju atslēdznieks Montāžas darbu atslēdznieks Kuģubūves atslēdznieks Remontatslēdznieks

Metāla štancētājs Skārdnieks

Metālapstrādes darbagaldu strādnieks Frēzētājs

Virpotājs Slīpētājs

Ciparvadības (CNC) darbagaldu operators Tehnisko līniju operators

Metinātājs

Rokas loka metinātājs (MMA) Lokmetinātājs (MAG) Lokmetinātājs (MIG) Lokmetinātājs (TIG) Gāzmetinātājs

Aktuāli:

2013. gadā notiek vairāku profesionālo skolu reorganizācija. Tiek izveidotas

9 lielākas profesionālās  izglītības  iestādes,

saglabājot programmu apguvi

apvienoto skolu telpas.

Informācija par dažādām iespējām pieaugušajiem, skolotajiem, studentiem un skolēniem: bezmaksas kursi , stipendijas un konkursi .

Kontakti

Nozarupadomes.lv ir izstrādātas  Eiropas Sociālā fonda ietvaros

Autortiesības @ Nozarupadomes.lv

### Nozarupadomes.lv

Par nozaru ekspertu padomēmI Nozaru ekspertu padomes I Kalendārs I Nozaru kvalifikāciju struktūras I Par projektu

lnformācijas arhitektūra

Nozarupadomes.lv profesionālā izglītība Profesijas apraksts

### 1   Mehatroniķis

Automatizēto līniju, pneimatikas, hidraulikas un elektronikas tehniķis

Nozare:	Metalapstrade, masTnbOve un masTnzinTbas

2

< Uz profesiju karti

Nozare: Metālapstrāde Profesiju karte

Mehatroniķis - profesijas apraksts Mācību programmas

- lnformācija no profesijas standarta

Saite uz nozares aprakstu un projekta pētījuma

- rezultātiem

- Ja ir pieejama, tad saite uz spēli prakse.lv

Apraksts:

Darba

Mehatroniķis strādā metālapstrādes, mašīnbūves un citos tautsaimniecības uzņēmumos, kuros veic automātisko  iekārtu  projektēšanu,  uzstādīšanu  un ekspluatāciju. Mehatroniķa pienākums ir  apkalpot  automātiskās iekārtas,  kuras izmanto  mehāniskas  apstrādes,  salikšanas,  iepakošanas  un  citos tehnoloģiskajos procesos, tās uzstādot, iestādot un organizējot darbu ar  tam, šajās darbības iesaistot arī mehānikas, elektronikas, datortehnikas un informācijas  tehnoloģijas   speciālistus

Spēle iepazīsties ar profesiju (prakse.lv)  3

Brīvi orientēties projektu un ražošanas dokumentācijā

Kvalifikācijas eksāmena jautājumi

Uzņēmumi

Nozares asociācijas

portāla, kur izglītojamie var iepazīties ar

profesijas specifiku

pienākumi un  Veikt mehatronisko sistēmu ieviešanas darbus

uzdevumi:

lzpildīt un organizēt uzstādīšanas un salikšanas darbus lestatīt, mērīt un regulēt mehatroniskas iekārtas Nodrošināt mehatronisko iekārtu kvalitatīvu ekspluatāciju

Organizēt un vadīt darba kolēģus iekārtu darbības nodrošināšanai Veikt mehatronisko iekārtu un režīmu tehniskos mērījumus lzveidot programmas vienkāršu tehnoloģisko procesu vadīšanai Veikt bojājumu atklāšanu mehatroniskajā sistēmā

Veikt mehatroniskas sistēmas montāžu un regulēšanu

Veikt mehatroniskas sistēmas darbības kontroli un tehnoloģiskā gala

produkta kvalitātes kontroli

Noteikt darba kvalitāti

Profesionālās  Prast pielietot nozares tehnisko un tehnoloģisko dokumentāciju

prasmes:

Pārzināt PLK un prast tos programmēt

Orientēties automātiskās regulēšanas tehnika un tas elementos

lestatīt darbgaldu detaļu izgatavošanai, koriģēt un labot VP

Orientēties mehāniskajās, hidrauliskajās, pneimatiskajās, elektriskajās,

elektroniskajās sistēmās un to shēmās

Prast lietot mehatronisko sistēmu diagnosticēšanas iekārtas un

mērinstrumentus

Prast atrast  bojājumus  mehatroniskajās sistēmās

Prast apkalpot mehatroniskas sistēmās

Prast komunicēt un vadīt cilvēkus darba procesa

instrumenti I aprīkojums:

Rokas un elektriskie instrumenti, bīdmēri, mikrometri, indikatori, mērinstrumenti hidraulisko, pneimatisko, elektrisko, elektronisko sistēmu parametru mērīšanai

Specializācija: Ciparvadības (CNC) darbgaldu iestatītājs, mehatronisko sistēmu tehniķis, termoapstrādes speciālists, instrumentu atslēdznieks, remontatslēdznieks

lnformācija

Profesijas standarts I Kvalifikācijas pamatprasības

Apgūstamie  moduļi

Kvalifikācijas eksāmena jautājumi

Aktuāli:

2013. gadā notiek vairāku profesionālo skolu reorganizācija. Tiek izveidotas

9 lielākas profesionālās  izglītības  iestādes,

saglabājot programmu apguvi

apvienoto skolu telpas.

Informācija par dažādām iespējām pieaugušajiem, skolotajiem, studentiem un skolēniem: bezmaksas kursi , stipendijas un konkursi .

Kontakti

Nozarupadomes.lv ir izstrādātas  Eiropas Sociālā fonda ietvaros

Autortiesības @ Nozarupadomes.lv

7

### Nozarupadomes.lv

Par nozaru ekspertu padomēmI Nozaru ekspertu  padomes I Kalendārs I Nozaru kvalifikāciju struktūras I Par projektu

lnformācijas arhitektūra

Nozarupadomes.lv profesionālā izglītība

Mācību moduļi

#### 1  Mehatroniķis

Uz profesiju karti

1    lnformācija no profesijas standarta

Automatizēto līniju, pneimatikas, hidraulikas un elektronikas tehniķis

Saite uz nozares aprakstu un projekta pētījuma

rezultātiem

2

Nozare: Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības   2

Atlasiet mācību programmas pēc jūsu vajadzībām

Ja ir pieejama, tad saite uz spēli prakse.lv

- portālā, kur izglītojamie var iepazīties ar

profesijas specifiku

Profesionālā sākotnējā izglītība - iegūt profesiju/ profesionālo kvalifikāciju.

Profesionālā tālākizglītība - iegūt citu/jaunu profesiju/ profesionālo kvalifikāciju;

Apgūt profesionālās kompetences  saistītajās profesijas / specializācijas;

Uzklikšķinot uz saites "Moduļa saturs"

- nepārlādējoties lapai parādās vai noslēpjas

moduļa satura apraksts

###### lzvēlētās programmas

Programmas nosaukums A

Mācību programmas Īss apraksts. Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque.

Moduļi

Moduļa nosaukums: Kokmateriālu mehāniskā apstrāde (KMA)

Moduļa mērķis: legūt zināšanas un prasmes dažādas sarežģītības pakāpes kokizstrādājumu detaļu izgatavošana

Moduļa saturs:

Vairāki teikumi par moduļa saturu. Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque.

Moduļa nosaukums: Kokmateriālu ķīmiska apstrāde (KĶA)

Moduļa mērķis: legūt zināšanas un prasmes dažādas sarežģītības pakāpes kokizstrādājumu detaļu apstrāde

Moduļa saturs:

Nozare: Metālapstrāde Profesiju karte Profesija

Mācību programmas

Kvalifikācijas eksāmena jautājumi

Uzņēmumi

Nozares asociācijas

Programmas nosaukums B

Mācību programmas Īss apraksts. Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque.

Moduļi

Moduļa nosaukums: Kokmateriālu mehāniskā apstrāde (KMA)

Moduļa mērķis: legūt zināšanas un prasmes dažādas sarežģītības pakāpes kokizstrādājumu detaļu izgatavošana

Moduļa saturs:     4

lnformācija

Apgūstamie moduli

Kvalifikācijas eksāmena jautājumi

Aktuāli:

2013. gada notiek vairāku profesionālo skolu reorganizācija. Tiek izveidotas

9 lielākas profesionālās izglītības iestādes,

saglabājot programmu apguvi

apvienoto skolu telpas.

lnformācija par dažādam iespējām pieaugušajiem, skolotajiem, studentiem un skolēniem: bezmaksas kursi , stipendijas un konkursi .

Kontakti

Nozarupadomes.lv ir izstrādātas  Eiropas Sociālā fonda ietvaros

Autortiesības @ Nozarupadomes.lv

### Nozarupadomes.lv

Par nozaru ekspertu padomēmI Nozaru ekspertu padomes I Kalendārs I Nozaru kvalifikāciju struktūras I Par projektu

Informācijas arhitektūra

Nozarupadomes.lv profesionālā izglītība

Kvalifikācijas eksāmens

#### Kvalifikācijas eksāmens

Profesija:   Mehatroniķis

1

- Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam

lectus at nunc?

- Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque?

- In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel?

- In molestie elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra?

- Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in.  In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa?

- Venenatis a taciti dolor platea, curabitur lorem platea urna odio, convallis sit pellentesque lacus proin?

- Et ipsum velit diam nulla, fringilla vel tincidunt vitae, elit turpis tellus vivamus, dictum adipiscing convallis magna id?

- Viverra eu amet sit, dignissim tincidunt volutpat nulla tincidunt, feugiat est erat dui tempor, fusce tortor auctor vestibulum?

- Venenatis praesent risus orci, ante nam volutpat erat?

- Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc?

- Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque?

- In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel?

- In molestie elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra?

- Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in. In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa?

- Venenatis a taciti dolor platea, curabitur lorem platea urna odio, convallis sit pellentesque lacus proin?

- Et ipsum velit diam nulla, fringilla vel tincidunt vitae, elit turpis tellus vivamus, dictum adipiscing convallis magna id?

- Viverra eu amet sit, dignissim tincidunt volutpat nulla tincidunt, feugiat est erat dui tempor, fusce tortor auctor vestibulum?

- Venenatis praesent risus orci, ante nam volutpat erat?

- Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc?

- Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque?

Nozare: Metālapstrāde Profesiju karte Profesija

Mācību programmas

Kvalifikācijas  eksāmena jjautājumi

Uzņēmumi

Nozares asociācijas

Lapojams saraksts ar Kvalifikācijas eksāmenu

1    jautājumiem un eksāmenu praktiskās daļas

uzdevumiem vai tēmām

Previous	1	2	3	4	5	Next

Informācija

Eksāmena programma Eksāmena vērtēšanas kritēriji

Aktuāli:

2013. gada notiek vairāku profesionālo skolu reorganizācija. Tiek izveidotas

9 lielākās profesionālas izglītības iestādes,

saglabājot programmu apguvi

apvienoto skolu telpas.

Informācija par dažādām iespējām pieaugušajiem, skolotajiem, studentiem un skolēniem: bezmaksas kursi , stipendijas un konkursi .

Kontakti

Nozarupadomes.lv ir izstrādātas  Eiropas Sociālā fonda ietvaros

Autortiesības @ Nozarupadomes.lv

1

Nozarupadomes.lv

Par nozaru ekspertu padomēmI Nozaru ekspertu padomes I Kalendārs I Nozaru kvalifikāciju struktūras I Par projektu

Informācijas  arhitektūra

NozaruPadomes.lv

- 3

Lapas galvenā izvēlne.

- Zem "nozaru padomes" pieejama apakšizvēlne

ar saitēm uz katru no nozarēm

Sākta diskusija par jauna profesijas standarta

izveidi

Nozare: Būvniecība

Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In  Piedalieties diskusijā elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra. Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in. In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa. Venenatis a taciti dolor platea, curabitur lorem platea urna odio, convallis sit pellentesque lacus proin.

Tikšanās par noteikta jautājuma apspriedi

Nozare: Elektronika, optika un IKT

Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut

Mūsu loma

Mēs ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa. Venenatis

a taciti dolor platea, curabitur lorem platea urna odio, convallis sit pellentesque lacus proin.

Kas mēs esam

Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut a, nam lectus

at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec

Saraksts ar jaunākajām ziņām un aktivitātēm

- no diskusiju un lēmumu sadaļas

Īss iepazīstināšanas teksts par NEP

- uzdevumiem

Bloks ar aicinājumu iesaistīties NEP procesos.

- Nospiežot pogu "Piedalies" atveras lapa ar Īsu

informāciju par iespējām un pienākumiem iesaistoties NEP un iespēju lejuplādēt deleģējuma pieteikuma anketu

Katrs raksts, ziņa vai aktivitāte var būt

- piesaistīts kādai no nozarēm. Ja apmeklētājs

izvēlas apskatīt kādu no nozarēm tas redz tikai rakstus, ziņas un aktivitātes, kas saistītas ar izvēlēto nozari

a, nam lectus

- novembrī atvērta diskusija VISC telpās

at nunc. Quam

error quis pharetra. Eros metus quam augue

euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit

duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra. Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in. In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa. Venenatis a taciti dolor platea, curabitur lorem platea urna odio, convallis sit pellentesque lacus proin.

suspendisse, metus rutrum risus erat in. In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa.

4

Sākta diskusija par jauna profesijas standarta izveidi

Iesaisties NEP darbībā

Piedalies

Nozare:   Transports un loģistika      5

Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In  Piedalieties diskusija elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra. Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in. In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa. Venenatis a taciti dolor platea, curabitur lorem platea urna odio, convallis sit pellentesque lacus proin.

Vecāki raksti

NozaruPadomes.lv ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros Autortiesības © NozaruPadomes.lv

NozaruPadomes.lv

NozaruPadomes.lv darba plāns un rezultāti

Par nozaru ekspertu padomēm   Nozaru ekspertu padomes   Kalendārs  Nozaru kvalifikāciju struktūras    I Par projektu

.Katrai nozares ekspertu padomei darba plāna

  - ir savi uzdevumi

>    Būvniecība  >    Darba plāns un rezultāti

    - Vienoties par izmaiņām likumdošanā

    - Nozares aktualitātes

Kvalitātes novērtēšanas eksperti

Darba plāns un rezultāti

Nozares konsultantu kontakti

Atverot konkrētas nozares padomes, kādu no

  - sadalām parādās apakšizvēlne un iespēja

pierakstīties uz jaunumiem

Statuss: izstrādāts priekšlikums

Termiņos: 14.12.2012

Asociācijas un organizācijas

Lai uzlabotu profesionālās izglītības iestāžu darbības efektivitāti nepieciešams veikt izmaiņas izglītības sistēma, kas pamatojas uz Būvniecības NEP pētījumu par mācību procesu

Šobrīd ir izstrādāts priekšlikums un ir paredzēta tikšanās ar valdības pārstāvjiem, par tālāku šī

jautājuma risināšanu

Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In molestie elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra. Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in. In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa. Venenatis a taciti dolor platea, curabitur lorem platea urna odio, convallis sit pellentesque lacus proin. Et ipsum velit diam nulla, fringilla vel tincidunt vitae, elit turpis tellus vivamus, dictum adipiscing convallis magna id.

Tagi:   Likumdošana   Būvniecība

Nozares uzņēmumi Nozares izpēte

Reizi mēnesī NEP izsūta visiem interesentiem kopsavilkumu par veiktajam darbībām, aktuālajiem jautājumiem un iespējām iesaistīties

E-pasts

Komentāri (2)

Saņemt jaunumus par šo aktivitāti uz e-pastu

Pierakstīties jaunumiem

Veikt izpēti par konkrēto tēmu

Statuss: izpēte pabeigta

Termiņos: 04.09.2011

Lai uzlabotu profesionālās izglītības iestāžu darbības efektivitāti nepieciešams izpētīt izglītības sistēmas stipras un vājās puses

Pētījuma rezultāti  liecina, ka nepieciešams veikt vairākas aktivitātes

Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In molestie elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra. Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in. In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa. Venenatis a taciti dolor platea, curabitur lorem platea urna odio, convallis sit pellentesque lacus proin. Et ipsum velit diam nulla, fringilla vel tincidunt vitae, elit turpis tellus vivamus, dictum adipiscing convallis magna id.

Tagi:  Izpēte   Būvniecība

Komentāri (0)

Saņemt jaunumus par šo aktivitāti uz e-pastu

Veikt izpēti par konkrēto tēmu

Statuss: izpēte pabeigta

Termiņos: 04.09.2011

Lai uzlabotu profesionālās izglītības iestāžu darbības efektivitāti nepieciešams izpētīt izglītības sistēmas stipras un vājās puses

Pētījuma rezultāti  liecina, ka nepieciešams veikt vairākas aktivitātes

Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In molestie elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra. Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in. In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa. Venenatis a taciti dolor platea, curabitur lorem platea urna odio, convallis sit pellentesque lacus proin. Et ipsum velit diam nulla, fringilla vel tincidunt vitae, elit turpis tellus vivamus, dictum adipiscing convallis magna id.

Tagi:  Izpete   BOvniecTba

Komentāri (0)

Saņemt jaunumus par šo aktivitāti uz e-pastu

Previous              1               2	      3	     4	    5	    Next

NozaruPadomes.lv ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros Autortiesības © NozaruPadomes.lv

NozaruPadomes.lv

NozaruPadomes.lv

Darba plana aktivitates progress

Par nozaru ekspertu padomēm   Nozaru ekspertu padomes   Kalendārs  Nozaru kvalifikāciju struktūras    Par projektu

.Katram darba uzdevumam var būt vairaki

1    ieraksti par progresu

>    Būvniecība  >    Darba plāns un rezultāti

1  Vienoties par izmaņām likumdošanā

Nozares aktualitates

Kvalitātes novērtēšanas eksperti

Darba plans un rezultati Nozares konsultantu kontakti

Statuss: izstrādāts priekšlikums

Termiņos: 14.12.2012

Asociacijas un organizacijas

Lai uzlabotu profesionālās izglītības iestāžu darbības efektivitāti nepieciešams veikt izmaiņas izglītības sistēmā, kas pamatojas uz Būvniecības NEP pētījumu par mācību procesu

Šobrīd ir izstrādāts priekšlikums un ir paredzēta tikšanās ar valdības pārstāvjiem, par tālāku šī

jautājuma risināšanu

Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. ln eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. ln molestie elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra. Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in. ln ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa. Venenatis a taciti dolor platea, curabitur lorem platea urna odio, convallis sit pellentesque lacus proin. Et ipsum velit diam nulla, fringilla vel tincidunt vitae, elit turpis tellus vivamus, dictum adipiscing convallis magna id.

Tagi:   Likumdošana   Būvniecība

Saņemt jaunumus par šo aktivitāti uz e-pastu

lepriekšējie aktivitātes posmi

Statuss: Uzsākta diskusija

Lai uzlabotu profesionālās izglītības iestāžu darbības efektivitāti nepieciešams veikt izmaiņas izglītības sistēmā, kas pamatojas uz 24.septembra Būvniecības NEP sanāksmē tika nolemts, ka ir nepieciešams veikt sekojošas izmaiņas likumdošanā, lai celtu prof. izglītības efektivitāti.

Šobrīd tiek apkopota informācija lai noformulētu priekšlikumu

lzsaki savu viedokli

Nozares uzņēmumi Nozares izpēte

Reizi mēnesī NEP izsūta visiem interesentiem kopsavilkumu par veiktajam darbībām, aktuālajiem jautājumiem un iespējam iesaistīties

E-pasts Pierakstīties jaunumiem

Autorizēties

Facebook	Draugiem pase

Twitter

Nosūtīt

Andris Bērziņš

Pašreizējā piedāvājuma trūkst finansiālās ietekmes izvērtējums

Kristaps Osis

Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. ln eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. ln molestie elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec

Previous	1	2	3	4	5	Next

NozaruPadomes.lv ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros Autortiesības © NozaruPadomes.lv

12

NozaruPadomes.lv

Par nozaru ekspertu padomēm   Nozaru ekspertu padomes          Kalendārs                Nozaru kvalifikāciju struktūras I Par projektu

Informācijas arhitektūra

NozaruPadomes.lv Kalendārs

Tuvāko notikumu saraksts sagrupēts pa dienam. Par katru notikumu parādīts tā

1

1  Tuvākie notikumi

Pirmdiena, 5.decembris

Enerģētikas NEP darba grupa Darba iela 11, plkst. 12:00

Transports un loģistika NEP darba grupa Arbitrāžas iela 34, 410 telpa, plkst. 13:00

Ceturtdiena, 8.decembris

Enerģētikas NEP darba grupa, Darba iela 11, 12:00

Mūsu loma

Mēs ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa. Venenatis a taciti dolor platea, curabitur lorem platea urna odio, convallis sit pellentesque lacus proin.

Kas mēs esam

Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut a, nam lectus

at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In  elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra. Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in.  In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa.

Iesaisties NEP darbībā

Piedalies

NozaruPadomes.lv ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros Autortiesības © NozaruPadomes.lv

nosaukums un Īsa papildinformācija brīvā formā, iespēja pievienot dokumentus, piemēram, darba kārtību, prezentācijas.

NozaruPadomes.lv

Par nozaru ekspertu padomēm   Nozaru ekspertu padomes         Kalendārs                Nozaru kvalifikāciju struktūras /    Par projektu

Informācijas arhitektūra

NozaruPadomes.lv Par projektu

Informatīva lapa, kurai administrators var brīvi mainīt saturu

1

1  Par projektu

Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In molestie elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra. Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in.  In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac

amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut

vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In molestie

elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra. Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in.  In ultrices quo ut lectus, etiam

eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In molestie elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra. Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in.  In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa. Venenatis a taciti dolor platea, curabitur lorem platea urna odio, convallis sit pellentesque lacus proin. Et ipsum velit diam nulla, fringilla vel tincidunt vitae, elit turpis tellus vivamus, dictum adipiscing convallis magna id. Viverra eu amet sit, dignissim tincidunt volutpat nulla tincidunt, feugiat est erat dui tempor, fusce tortor auctor vestibulum. Venenatis praesent risus orci, ante nam volutpat erat. Cursus non mollis interdum maecenas, consequat imperdiet penatibus enim, tristique luctus tellus eos accumsan, ridiculus erat laoreet nunc.

Apakšvirsraksts

Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In molestie elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra. Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in.  In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac

Uzskaitījums 1

Uzskaitījums 2

Uzskaitījums 3

Mūsu loma

Mēs ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut vivamus a, nam lectus at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa. Venenatis a taciti dolor platea, curabitur lorem platea urna odio, convallis sit pellentesque lacus proin.

Kas mēs esam

Lorem ipsum dolor sit amet, maiores ornare ac fermentum, imperdiet ut a, nam lectus

at nunc. Quam euismod sem, semper ut potenti pellentesque quisque. In eget sapien sed, sit duis vestibulum ultricies, placerat morbi amet vel, nullam in in lorem vel. In  elit dui dictum, praesent nascetur pulvinar sed, in dolor pede in aliquam, risus nec error quis pharetra. Eros metus quam augue suspendisse, metus rutrum risus erat in.  In ultrices quo ut lectus, etiam vestibulum urna a est, pretium luctus euismod nisl, pellentesque turpis hac ridiculus massa.

Iesaisties NEP darbībā

Piedalies

NozaruPadomes.lv ir izstrādāta Eiropas Sociālā fonda projekta ietvaros Autortiesības © NozaruPadomes.lv

6.pielikums
iepirkuma nolikumam
id Nr. VIAA 2013/25 ESF

Līguma Nr. < numurs>

Rīga,			2013.gada___.___________

Valsts izglītības attīstības aģentūra (juridiskā adrese: Vaļņu ielā 1, Rīgā, LV – 1050) Profesionālās izglītības attīstības nodaļas (turpmāk – Pasūtītājs) vadītājas Elīnas Purmales – Baumanes personā, kura rīkojas saskaņā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras direktora 2010.gada 17.novembra rīkojuma Nr. 01-21.1/188 „Par atbildīgās struktūrvienības, amatpersonas un paraksta tiesību noteikšanu” 3.punktu, no vienas puses, un

<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> (turpmāk – Izpildītājs), tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz iepirkuma „Vietnes izveide un uzturēšana nozaru ekspertu padomēm”, id. Nr. VIAA 2013/25 ESF, rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu Līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma PRIEKŠMETS

  - Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas savlaicīgi un atbilstošā kvalitātē nodrošināt Pasūtītāja vajadzībām vietnes izveidi un uzturēšanu nozaru ekspertu padomēm, tai skaitā:

    - Vietnes izstrādes pakalpojumus;

    - Vietnes pilnveidošanas pakalpojumus;

    - Vietnes administrēšanas un satura papildināšanas pakalpojumus, kā arī mijiedarbības nodrošināšanu starp vietnes sadaļu administratoriem;

    - Vietnes garantijas apkalpošanas pakalpojumus;

    - Vietnes uzturēšanas, serveru nomas pakalpojumus.

  - Izpildītājs apņemas veikt Līguma 1.1.punktā minētos pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojumi) saskaņā ar Līguma un tā 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” un 2.pielikuma „Finanšu piedāvājums” noteikumiem, un Pasūtītājs apņemas apmaksāt šo Pakalpojumu veikšanu, saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.

  - Līguma pielikumi un Izpildītāja iesniegtais Piedāvājums iepirkumā ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

- Pakalpojumu sniegšanas un pieņemšanas kārtība

  - Vispārējie noteikumi:

    - Izpildītājs Pakalpojuma sniegšanai piesaista iepirkuma piedāvājumā norādīto personālu šādā sastāvā:

2.1.2.1. Projekta vadītājs - _______________;

2.1.2.2. Sistēmas arhitekts - _____________;

2.1.2.3. Programmētājs - _________________;

2.1.2.4. Vietnes administrators - ______________.

    - Pasūtītājs apņemas nodrošināt un sniegt Izpildītājam visu Līguma savlaicīgai izpildei nepieciešamo informāciju, ciktāl šāda informācija ir Pasūtītāja rīcībā.

    - Par vietnē ievietojamās informācijas saturu atbild Pasūtītājs.

    - Līguma darbības beigās Izpildītājs nodod Pasūtītājam programmatūras izejas kodu uz digitāla datu nesēja (CD vai Zibatmiņa), Līdzējiem par to sastādot un abpusēji parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu.

    - Izpildītājs visā līguma darbības laikā nodrošina datu un programmatūras rezerves kopēšanu 1 (vienu) reizi diennaktī.

    - Izpildītājam jāizstrādā un jānodod Pasūtītājam dokumentācija Vietnes atjaunošanas procesam.

  - Vietnes izstrāde un nodošana ekspluatācijā:

    - Izpildītājs ne ilgāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas nodrošina programmatūras izstrādi vietnes izveidei.

    - Pirms mājas lapas dizaina izstrādes Izpildītājs saskaņo dizaina projektu ar Pasūtītāju, piedāvājot izvēli no vismaz diviem iespējamiem dizaina variantiem.

    - Pabeidzot programmatūras izstrādi un nododot vietni Pasūtītājam ekspluatācijā, Izpildītājs rakstiski iesniedz Pasūtītājam vietnes tehniski-funkcionālo aprakstu.

    - Vietnes izstrādes pakalpojums ir uzskatāms par pieņemtu ar attiecīga nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi. Vienlaikus Līdzēji vienojas, ka šāda nodošanas-pieņemšanas akta abpusēja parakstīšana neierobežo Pasūtītāja tiesības attiecīgo Pakalpojumu garantijas termiņā uzdot Izpildītājam uz Izpildītāja rēķina novērst konstatētos trūkumus vietnes darbībā.

    - Pasūtītājs samaksu par vietnes izstrādi veic pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas atbilstoši Līguma 3.2. punktā noteiktajam pakalpojuma atlīdzības apmēram.

    - Izpildītājs apņemas 1 (viena) mēneša periodā pēc vietnes izveidei nepieciešamās programmatūras izstrādes bez papildu samaksas veikt sistēmas monitorēšanu – sekot līdzi vietnes darbības nepārtrauktībai un pareizībai, kā arī nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, veikt vietnes darbībā konstatēto kļūdu novēršanu. Ja konstatēto kļūdu sarežģītības vai citu objektīvu iemeslu dēļ, kļūdu novēršana nav iespējama minētajā termiņā, Izpildītājs par to informē Pasūtītāju un saskaņo kļūdu novēršanas termiņu.

  - Vietnes pilnveidošanas pakalpojumu sniegšanas un pieņemšanas kārtība:

    - Vietnes pilnveidošanas pakalpojumus Izpildītājs sniedz līdz 2014.gada 31.decembrim ar kopējo plānoto darba apjomu līdz 160 programmētāja stundām, pamatojoties uz atsevišķu Pasūtītāja rakstveida pieprasījumu. Līguma izpildes laikā paredzamais maksimālais vietnes pilveidošanas pakalpojuma apjoms (160 programmētājstundas) var tikt nesasniegts.

    - Pasūtītājs, sagatavojot Vietnes pilnveidošanas pakalpojumu pieprasījumu, norāda konkrēto Vietnes pilnveidošanas pakalpojumu saturu, paredzamos nodevumus, izpildes termiņus, kā arī citus konkrētā pasūtījuma specifiskos noteikumus.

    - Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Līguma 2.3.2.punktā minēto Pasūtītāja pieprasījumu un rakstveidā (elektroniski) iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai attiecīgo Vietnes pilnveidojumu izmaksu tāmi. Izpildītājs pakalpojuma izmaksu tāmi sastāda saskaņā ar Līguma 3.3.punktā noteikto atlīdzību par vietnes pilnveidošanu. Izpildītājs ir tiesīgs uzsākt Vietnes pilnveidošanas pakalpojumus tikai pēc rakstiska tāmes saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja.

    - Vietnes pilnveidošanas pakalpojumi tiek pieņemti, Līdzējiem rakstveidā sastādot un abpusēji parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu.

    - Ja, pieņemot attiecīgos Vietnes pilnveidošanas pakalpojumus, Pasūtītājs konstatē trūkumus, Izpildītājs novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus Pasūtītāja norādītajā termiņā.

    - Vietnes pilnveidošanas pakalpojumi vai kāda to atsevišķa daļa ir uzskatāma par pieņemtu ar attiecīga nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīdi. Vienlaikus Līdzēji vienojas, ka šāda nodošanas-pieņemšanas akta abpusēja parakstīšana neierobežo Pasūtītāja tiesības attiecīgo Pakalpojumu garantijas termiņā uzdot Izpildītājam uz Izpildītāja rēķina novērst konstatētos trūkumus.

    - Pasūtītājs samaksu par vietnes pilnveidošanas pakalpojuma sniegšanu veic pēc nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, kas izrakstīts saskaņā ar Pasūtītāja apstiprināto pakalpojuma izmaksu tāmi.

    - Abpusēji parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu par Vietnes pilnveidošanas pakalpojumiem vai to atsevišķu daļu (nodevumu), Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas tiesības, tai skaitā, visas normatīvajos aktos paredzētās autora intelektuālā īpašuma tiesības, uz attiecīgo nodevumu daļu.

    - Vienlaikus ar attiecīga nodošanas-pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanu Izpildītājs apņemas iesniegt Pasūtītājam attiecīgo Vietnes pilnveidojumu rakstveida tehniski-funkcionālo aprakstu.

  - Vietnes administrēšanas un satura papildināšanas pakalpojumu sniegšanas kārtība:

    - Izpildītājs nodrošina regulāru un pastāvīgu vietnes administrēšanas un satura papildināšanas (informācijas ievietošanas) pakalpojumu atbilstoši Pasūtītāja sniegtajai informācijai, kā arī mijiedarbības nodrošināšanu starp vietnes sadaļu administratoriem atbilstoši Līguma 1.pielikumam „Tehniskā specifikācija” un Pasūtītāja pieprasījumam līdz 2014.gada 31.decembrim ar kopējo darba apjomu līdz 480 cilvēkstundām.

    - Samaksa par Līguma 2.4.1.punktā minēto pakalpojumu tiek veikta saskaņā ar Izpildītāja izrakstītu rēķinu, atbilstoši Līguma 3.4.punktā minētajam atlīdzības apmēram par 1(vienu) cilvēkstundu.

  - Vietnes garantijas apkalpošanas pakalpojumi:

    - Izpildītājs nodrošina, ka sniegtie Pakalpojumi atbilst Līguma un tā pielikumu noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

    - Izpildītājs nodrošina visiem Pakalpojumiem 1 (viena) gada garantijas laiku. Garantijas laiks tiek rēķināts, skaitot no attiecīgo Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

    - Pieteikumus par Pakalpojuma kļūdām, trūkumiem un bojājumiem (turpmāk – Problēmu ziņojumi) Pasūtītājs veic elektroniski, norādot Problēmu ziņojuma datumu, autoru, konstatētās problēmas aprakstu, ziņojuma prioritāti no Pasūtītāja viedokļa, vēlamo problēmas novēršanas laiku.

    - Garantijas laikā Izpildītājs bez papildu samaksas nodrošina Problēmu ziņojumu izskatīšanu 8 (astoņu) darba stundu laikā un Problēmu ziņojuma prioritātes un plānotā kļūdu novēršanas termiņa saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī paša pieļautu programmatūras kļūdu novēršanu Pakalpojumu nodevumos un atbilstošo uzlaboto Pakalpojumu nodevumu versiju piegādi Pasūtītājam.

    - Problēmu ziņojumi, kas neattiecas uz Izpildītāja sniegto Pakalpojumu programmatūras kļūdām vai nav attiecināmi uz konkrētajiem Pakalpojumiem, var tikt novērsti, Līdzējiem savstarpēji vienojoties par izpildes noteikumiem (termiņi, nodevumi, samaksa u.c.).

  - Vietnes uzturēšanas, serveru nomas pakalpojumi:

    - Izpildītājs nodrošina vietnes uzturēšanu un tās darbināšanai nepieciešamo serveru nomu, kā arī licences līdz 2014.gada 31.decembrim.

    - Līdzēji vienojas, ka Izpildītājam netiek maksāta atlīdzība par Vietnes uzturēšanu par attiecīgajā kalendāra mēnesī sniegtajiem Vietnes uzturēšanas pakalpojumiem, ja attiecīgajā mēnesī vairāk kā vienu reizi Pasūtītājs ir konstatējis Līguma pārkāpumu saistībā ar Vietnes uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšanu, par ko Pasūtītājs rakstveidā paziņojis Izpildītājam.

    - Samaksa par Līguma 2.6.1.punktā minēto pakalpojumu tiek veikta saskaņā ar Līguma 3.5.punktu.

- Līguma SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

  - Kopējā maksimālā summa par Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem visā Līguma darbības laikā ir LVL <tiks norādīta summa saskaņā ar uzvarējušā pretendenta finanšu piedāvājumu> (<lati> lati un <santīmi> santīmu), papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN likme tiek piemērota atbilstoši samaksas veikšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Atlīdzība par Vietnes izstrādi ir LVL <summa> (<lati> lati un <santīmi> santīmu), papildus maksājot PVN. PVN likme tiek piemērota atbilstoši samaksas veikšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Atlīdzība par Vietnes pilnveidošanu par 1 (vienu) programmētājstundu ir LVL <summa> (<lati> lati un <santīmi> santīmu), papildus maksājot PVN. PVN likme tiek piemērota atbilstoši samaksas veikšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Atlīdzība par Vietnes satura papildināšanu par 1 (vienu) cilvēkstundu ir LVL <summa> (<lati> lati un <santīmi> santīmu), papildus maksājot PVN. PVN likme tiek piemērota atbilstoši samaksas veikšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Atlīdzība par Vietnes uzturēšanu mēnesī ir LVL <summa> (<lati> lati un <santīmi> santīmu), papildus maksājot PVN. PVN likme tiek piemērota atbilstoši samaksas veikšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Līdzēji vienojas, ka Līgumā paredzētā atlīdzība ir uzskatāma par taisnīgu un samērīgu samaksu par visiem Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem un ar tiem saistīto Līgumā paredzēto tiesību nodošanu Pasūtītājam, kā rezultātā šī Līguma ietvaros Pasūtītājam nav pienākuma maksāt jebkādu papildu samaksu.

  - Līguma 3.3. un 3.4.punktā minētā atlīdzība tiek veikta atbilstoši Izpildītāja faktiski sniegto Pakalpojumu apjomam saskaņā ar Pasūtītāja veiktajiem pieprasījumiem, tādējādi Līguma darbības laikā izmaksājamā atlīdzība par Izpildītāja sniegtajiem Pakalpojumiem var nesasniegt Līguma 3.1.punktā noteikto maksimālo Līguma summu.

  - Izpildītājs līdz katra mēneša <datums, kas tiks saskaņots ar līguma izpildītāju>. datumam izraksta un iesniedz Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā kalendārajā mēnesī faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem. Pasūtītājs izrakstītā rēķina apmaksu veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

  - Pasūtītājs veic Līgumā noteiktos maksājumus, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja kontu, kas norādīts Līguma rekvizītos. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

  - Samaksa par Pakalpojumiem tiek veikta no Eiropas Sociālā fonda projekta „Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 2010/0274/1DP/1.2.1.1.1/10/IPIA/VIAA/001) finanšu līdzekļiem.

- LĪDZĒJU ATBILDĪBA

  - Līdzēji apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informēt viens otru par Līguma noteikumu nepildīšanu vai jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, norādot iemeslus, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Pakalpojumu sniegšanu.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs pamatoti atsakās pieņemt Pakalpojuma izpildi, tiek sagatavots akts ar nepieciešamo izmaiņu uzskaitījumu, kuru paraksta abi Līdzēji. Šis akts pēc Līdzēju abpusējas parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no savlaicīgi neizpildīto Pakalpojumu (Vietnes izstrādes un pilnveidošanas pakalpojumi) vērtības par katru kavējuma darba dienu, izņemot gadījumus, kad Pakalpojumu izpilde aizkavējas Pasūtītāja vainas dēļ. Nokavējumā netiek ieskaitītas Līdzēju rakstveidā saskaņotas nobīdes no Pakalpojumu izpildes grafika, kā arī Problēmu ziņojumā norādīto kļūdu novēršanai nepieciešamais laiks vienas darba dienas apmērā pēc Pasūtītāja Problēmu ziņojuma nosūtīšanas.

  - Gadījumā, ja Pakalpojumu izpilde nav veikta savlaicīgi un Pasūtītājs vēl nav veicis galīgo norēķinu atbilstoši Līguma 3.punktā paredzētajai norēķinu kārtībai, Pasūtītājam ir tiesības veikt ieturējumu no paredzētā maksājuma Līguma 4.3.apakšpunktā minētā līgumsoda apmērā.

  - Izpildītājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (piecas desmitdaļas procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksāto Pakalpojumu vērtības par katru kavējuma darba dienu.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes.

  - Līdzēji pilnā apmērā atbild viens otram par zaudējumiem, kas nav atrunāti Līgumā, ja tādi radīti otram Līdzējam ļaunprātības vai neuzmanības dēļ.

- AUTORTIESĪBAS

  - Autora mantiskās tiesības uz šī Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem, kas noteiktas Autortiesību likuma 15.pantā pāriet Pasūtītājam pēc tam, kad attiecīgais Pakalpojums ar attiecīgu abpusēji parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu nodots Pasūtītājam, un Pasūtītājs pilnībā samaksājis Izpildītājam Atlīdzību saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Ja attiecīgā atlīdzības daļa nav samaksāta Izpildītāja vainas dēļ, autora mantiskās tiesības uz attiecīgajiem autortiesību objektiem pāriet Pasūtītājam ar to radīšanas brīdi.

  - Pasūtītājs saņem tiesības uz visiem grafiskajiem un/vai tekstuālajiem, un/vai audiovizuālajiem (ar vai bez skaņas pavadījuma) autortiesību objektiem, jebkādā fiksācijas veidā.

  - Saskaņā ar šī Līguma 5.1. un 5.2. punktu Pasūtītājs saņem tiesības uz neierobežotu laiku un var tās izlietot visā pasaulē. Pasūtītājs saņem tiesības izdarīt jebkādus pārveidojumus, grozījumus un papildinājumus Līguma izpildes rezultātā radītajiem objektiem.

  - Autora personiskās tiesības (Autortiesību likuma 14.pants) uz šī Līguma izpildes rezultātā radītajiem autortiesību objektiem pieder Izpildītājam. Izpildītājs apņemas nodrošināt šo tiesību neizmantošanu tādā veidā, kas varētu traucēt Pasūtītājam šī Līguma priekšmeta lietošanu.

- NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

  - Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi posta vai nelaimes, kuru nav iespējams paredzēt vai novērst, rezultāti. Šādi nepārvaramas varas apstākļi ietver notikumus, kuri ir ārpus Līdzēju kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, kompetentu valsts iestāžu rīkojumi, aizliegumi un citi apstākļi, kas nav Līdzēju iespējamās kontroles robežās).

  - ja Līdzējs nav spējīgs pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā, Līguma izpilde tiek atlikta uz laiku līdz vienam mēnesim.

  - Pēc Līguma 6.2.punktā minētā termiņa beigām Līgums var tikt lauzts vai, savstarpēji vienojoties, var tikt pagarināts. Par Līguma laušanu otru Līdzēju rakstveidā brīdina 5 (piecas) darba dienas iepriekš. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums tiek lauzts, Līdzējs nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

  - Līdzējs, kas nokļuvis nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē otro Līdzēju par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums šajā laikā nav izdarīts, vainīgais Līdzējs zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

- Līguma spēkā stāšanās un TERMIŅŠ

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši abi Līdzēji. Līgums ir spēkā līdz 2014.gada 31.decembrim vai līdz Līguma 3.1.punktā minētās maksimālās Līguma summas sasniegšanai, ja minētais nosacījums iestājas ātrāk.

- IZMAIŅAS LīgumĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

  - Līguma darbības laikā, Līdzējiem abpusēji vienojoties un noformējot vienošanos rakstiski, ir pieļaujami nebūtiski Līguma grozījumi.

  - Līguma grozījumi, kas saistīti ar Līguma 1.pielikumā „Finanšu piedāvājums” noteikto Pakalpojumu cenas palielināšanu vai būtisku Līguma un Līguma 2.pielikuma „Tehniskā specifikācija” noteikumu grozīšanu nav iespējami.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja tas konstatē, ka Izpildītājs neveic Pakalpojumu atbilstoši Līguma noteikumiem un nosacījumiem, Izpildītāja iepirkumā iesniegtajam piedāvājumam vai Pasūtītāja norādījumiem (ciktāl tie nav pretrunā nosaukto dokumentu saturam).

  - Līdzējiem abpusēji vienojoties un noformējot vienošanos rakstiski, Līgums var tikt izbeigts pirms Līguma 7.1.punktā minētā termiņa.

  - Līdzējiem ir tiesības mainīt un aizstāt Līgumā norādītās kontaktpersonas, par to iepriekš rakstveidā paziņojot otram Līdzējam. Līdz šāda rakstveida paziņojuma nosūtīšanai otram Līdzējam visi saistībā ar šajā Līgumā paredzēto saistību izpildi saistītie paziņojumi un cita informācija ir sūtāmi Līgumā norādītajai vai otram Līdzējam iepriekš paziņotajai kontaktpersonai.

- LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA

NOMAIŅAS KĀRTĪBA

  - Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņu, kā arī papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot Līguma 9.2.punktā minēto gadījumu.

  - Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis (Līguma 2.1.2.punkts), drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot nosacījumu, ka Izpildītāja piedāvātā Līguma izpildes personāla dalībnieka kvalifikācija ir atbilstoša vai augstāka, nekā iepirkuma nolikumā noteiktās prasības personāla kvalifikācijai.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla nomaiņu vai jauna personāla iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami attiecīgā lēmuma pieņemšanai.

- STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

  - Visus strīdus un domstarpības, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, Līdzēji risina sarunu ceļā. Sarunu norises gaita tiek protokolēta.

  - Ja Līdzēji nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Izskatot no Līguma izrietošos strīdus, piemērojami Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

- LĪDZĒJU KONTAKTPERSONAS

  - Pasūtītāja kontaktpersona: < personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, fakss <faksa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>.

  - Izpildītāja kontaktpersona: <personas vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, fakss <faksa numurs>, e-pasts <e-pasta adrese>.

- Noslēguma noteikumi

  - Līguma sadaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai, un tie nav izmantojami Līguma interpretēšanai.

  - Līdzēji apņemas neizpaust trešajām pusēm otra Līdzēja sniegto konfidenciālo informāciju, ko tie saņem un kas tiem tapusi zināma Līguma izpildes laikā.

  - Neviens no Līdzējiem nedrīkst nodot savas saistības, kas saistītas ar Līguma izpildi, trešajai personai bez otra Līdzēja rakstveida piekrišanas.

  - Šis Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Visi Līguma pielikumi ir noformējami rakstveidā, un tos paraksta abi Līdzēji. Visi Līguma pielikumi ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Līgums sagatavots latviešu valodā uz ___ (_____) lapām, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katram Līdzējam. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Pielikumi:

    - Līguma 1.pielikums „Tehniskā specifikācija” <atbilstoši iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājumam>;

    - Līguma 2.pielikums „Finanšu piedāvājums” <atbilstoši iepirkumā uzvarējušā pretendenta piedāvājumam>.

- LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs: Valsts izglītības attīstības aģentūra Vaļņu iela 1, Rīga, LV-1050 Reģ. Nr. 90001800413 Valsts kase Kods: TRELLV22 Konts: LV39TREL2150203065000 | Izpildītājs: __________________________ __________________________ Reģ. Nr. ___________________ Banka: ____________________ Konts: ____________________ |
| --- | --- |
| ___________________________ E.Purmale – Baumane | ___________________________ |